关于飞进电商平台项目进度督促函

广州飞进信息科技有限公司：

贵公司于今年3月初承建我公司电商项目，自2019 年3月5日开工以来，至今施工进度比原计划进度严重滞后。对此，我司管理层分别于2019 年4 月9日、2019年4 月16 日与贵公司高层领导开了专题会议，要求不惜一切代价保证项目能于4月28日前成功上线上架。贵公司也于4月15日晚提交了《系统上线方案》，但截止到目前为止仍无法正常完成上线要求。包括里面的系统bug和第三方影响情况。系统无法给出一个相对稳定的版本，同时第三方不可控的影响着实耽搁了我司正常业务规划，导致公司在资金承诺层面和市场拓展层面受到了极大的损失。严重损害了我司的切身利益。

为了扭转当前的被动局面，经我司开会沟通达成以下意见要求。

现严正通知贵公司：

1、对目前项目重新排列时间计划表，用最短的时间交付稳定版本；

2、在系统验收前做好《系统自测报告》《培训计划方案》和《验收交付方案》，争取一次性交付完成；

3、目前的情况需要出具《项目日报告进度》；

4、系统验收交付后按合同每周出具《项目周报》直到合同规定的“试运行”结束为止；

5、贵司高层每周一下午3点来我司会晤讨论项目进度直到合同规定的“试运行”结束为止。

对于此函告，贵公司必须以书面回应阐述所采取的相关措施，并上报我司。

特此函告！

广州市晨风信息科技有限公司

2019年4 月28日