日期：2019年4月2日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 第二次冒烟测试通过 |
| 2 | B2C商城 | 由于上周“货不对版”，目前飞进在做调整，4月4日输出甲方内测版本，目前正在准备第三方申请项目（还差苹果的审核）  软著已经取得，需要支付4000元钱给咨询公司。  支付宝、微信支付已经通过。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 目前等待公司进一步通知。  之前跟中山和联通的沟通貌似有一些变化，先hold住。  飞进合同有修改。需要电子版合同核对。 |
| 4 | 智慧农场APP | 张泽良整理三个事情：   1. 蔬菜梳理。（最好一个月内生长周期，需要有具体的生命参数，在请教年教授） 2. 开心值设定。（具体的方案设计） 3. 蔬菜市场预期销售报告。   蒋智捷   1. 菜头娃娃的剧情添加。 2. 3D加视频渲染增强。   郑嘉瑜   1. 视频整合 |
| 5 |  |  |