日期：2019年4月30日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 下午两点按时开展了产品内审会议，出席的人员名单见附件。  跟研发排期二阶段任务内容，同时对B2C的对接做准备。  二期开发任务排期将在下周三前给出。 |
| 2 | B2C商城 | 上午跟飞进沈总和林总（主管研发）开会沟通项目进度问题。他们出具了三套方案。详情见附件。  我也捋了双方合同随时应对法务流程。 |
| 3 | 气候箱 | 丰富场景中。 |
| 4 | 养鹅 | 构思原型，挖用户需求。 |
| 5 | 河马鲜生大屏 | 已经完成两稿设计。详情见附件。 |
| 6 | 整理公司产品知识产权 | 重新整理了目前公司产品知识产权布局图。 |
| 7 | 沈阳草莓基地鸟瞰图 | 提前一天完成。详情见附件。 |

备注：目前B2B符合内审的条件为以下三点。

1、无重大产品缺陷。

2、遗留Bug不超过15个，且无高、紧急优先的bug。

3、API流程走通，且数据保持准确。