日期：2019年4月22日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 今天与帅宏、郭必烈讨论完了上周的问题情况。会议结论明天整理发出。预期内审发起时间为本周内。（前提是测试的总结报告通过） |
| 2 | B2C商城 | 飞进今天下午4点55分重新提交了APP Store。争取4月28日上架成功。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 跟联通黄文佳私信回复了曾馗让他试探我们的报价。我们仍然坚守30%不退步。（周二需要准备蓝鹏公司的营业执照+公章） |
| 4 | 智慧农场APP | 优化四个场景动画。  六月份启动项目，目前优化人物IP场景动画。 |
| 5 | 晨风农业大数据交互系统 | 已经提交给联通，据余显峰反馈周五过审。（需准备一围标公司） |
| 6 | 公众号 | “养鹅”和“气候箱”的事情开启立项。 |
| 7 | IDC机房光纤 | 已经联系了电信、联通、移动做竞价。见附件。  就短期来讲移动方案比较符合我们目前需要。（20M对等带宽，5个固定IP，一个月1k）  混搭着我们已有的电信不对等带宽一起使用。 |
| 8 | 小程序切换文宣 | 小渔已经完成文宣工作。在整理具体排版整合方案。 |
| 9 | 硬件清单 | 尚未拿到鄢行湖的硬件产品清单。 |

备注：目前B2B符合内审的条件为以下三点。

1、无重大产品缺陷。

2、遗留Bug不超过15个，且无高、紧急优先的bug。

3、API流程走通，且数据保持准确。