日期：2019年4月12日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 开始第四次做接口功能测试postman，测试跟开发做联调。  目前很顺利。  周六加班灌数据测试数据正确性。  同时准备运营人员的《用户使用手册》，下周一开始运营同事介入熟悉系统。 |
| 2 | B2C商城 | 建议飞进周六（4月13日）来我司把《问题跟踪表》里的问题都确认了，同时明确完工时间，开始准备上App Store事宜。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 目前等待公司进一步通知。  之前跟中山和联通的沟通貌似有一些变化，先hold住。  前后板我司提供，软件这块跟飞进合作，今天收到修改后合同，等老板回来签署。  联通这周走内部流程审批和我司的合作计划，预计下周会批复下来。 |
| 4 | 智慧农场APP | 做了四个场景动画，需确认。 |
| 5 | 温室监测仪 | 目前微信端已经解决了，需求方也买单了。但是Web端的前台和后台没有出来，小占承诺4月12日可以提测。  小占推迟到13日提测。 |