日期：2019年4月28日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 内部评审了，暂时还没有达到内审要求，明天测试跟开发再次联调，争取本月底提审。 |
| 2 | B2C商城 | 公司正式发布《督促函》给飞进，让其加紧项目进度。（见附件） |
| 3 | 气候箱 | 已经做完原型，月底约谈项目需求方，看是否能立项。 |
| 4 | 养鹅 | 构思原型 |
| 5 | 河马鲜生大屏 | 开始动手，预计周二能出初稿 |
| 6 | 整理公司产品知识产权 | 重新整理了目前公司产品知识产权布局图。（见附件） |
| 7 | Ai识别 | 拿到目前项目进度表，需要重新安排计划。 |

备注：目前B2B符合内审的条件为以下三点。

1、无重大产品缺陷。

2、遗留Bug不超过15个，且无高、紧急优先的bug。

3、API流程走通，且数据保持准确。