日期：2019年4月11日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 开始第三次做接口功能测试postman，测试跟开发做联调。  目前很顺利，测试人员明天开始批量导入数据校队。  由于需要较多的订单数据，按目前的进度周末测试会加班来“填灌数据”。 |
| 2 | B2C商城 | 目前飞进提供自测报告（自测完全通过），4月10日交付我司公测。  我司小范围内测基本上没有出现系统性问题，但在交互设计上有很多需要修改的建议。飞进已经做完一次回归测试及修改，目前没有太多的细节跟我司沟通。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 目前等待公司进一步通知。  之前跟中山和联通的沟通貌似有一些变化，先hold住。  前后板我司提供，软件这块跟飞进合作，今天收到修改后合同，等老板回来签署。  联通这周走内部流程审批和我司的合作计划，预计下周会批复下来。 |
| 4 | 智慧农场APP | 悦派公司目前报价9.579w（见附件），超体公司报价13w（要签保密协议）。经过我们几次沟通这两家公司可以满足我们的要求。  四个场景动画已经做完，明天（4月11日）可以整合输出。  分别是：开棚、关棚、施肥、浇水 |
| 5 | 温室监测仪 | 目前微信端已经解决了，需求方也买单了。但是Web端的前台和后台没有出来，小占承诺4月12日可以提测。 |