日期：2019年4月15日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 已经通知运营人员开始介入熟悉商城后台，同时邮件《系统操作手册》《系统测试方案》《问题跟踪表》。 |
| 2 | B2C商城 | 飞进在同步修改《问题跟踪表》里的问题，明确完工时间，开始准备上App Store事宜。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 目前等待公司进一步通知。 |
| 4 | 智慧农场APP | 做了四个场景动画，需确认。  六月份启动项目，目前优化人物IP场景动画。 |
| 5 | 温室监测仪 | 小占已经提测了。 |
| 6 | 公众号 | 目前有三个公众号需要做：智能大学气候箱、养鹅、门锁（守护精灵），首先要申请前两个的公众号，后面还要做产品设计规划。 |
| 7 | IDC机房光纤 | 已经联系了电信、联通、移动做竞价。 |
| 8 | 小程序切换文宣 | 预计这周出初稿给公司审核。（具体小渔负责） |
| 9 | B2C上线安排 | 周三出上线方案。 |
| 10 | 硬件清单 | 等硬件清单拿到手（鄢行湖承诺这周出具），准备可以做知识产权方案。 |