日期：2019年4月19日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 系统仍然存在一系列问题，不具备内部评审要求，项目进入延期阶段。问题表见附件。 |
| 2 | B2C商城 | 飞进今天下午2点提供了APP版本，还是有一些老问题存在，目前还在修复中，他们承诺短期解决问题保证我们验收。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 跟联通负责校园的“黄文佳室主任”沟通了，他们内部对30%提成基本上没异议，最后要请示他们老板。谈判非常成功。 |
| 4 | 智慧农场APP | 优化四个场景动画。  六月份启动项目，目前优化人物IP场景动画。 |
| 5 | 晨风农业大数据交互系统 | 已经提交给联通，据余显峰反馈周五过审。 |
| 6 | 公众号 | 用广东晨风申请一个“晨风平台”的一个集合公众号用来以后做整个晨风产品的输出。 |
| 7 | IDC机房光纤 | 已经联系了电信、联通、移动做竞价。见附件。  就短期来讲移动方案比较符合我们目前需要。（20M对等带宽，5个固定IP，一个月1k）  混搭着我们已有的电信不对等带宽一起使用。 |
| 8 | 小程序切换文宣 | 预计这周出初稿给公司审核。（具体小渔负责） |
| 9 | 硬件清单 | 等硬件清单拿到手（鄢行湖承诺这周出具），准备可以做知识产权方案。 |

