日期：2019年4月26日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 测试报告：已经满足内审要求。（《测试报告》详细见附件） |
| 2 | B2C商城 | APP Store进入第三次审核阶段。“正在审核”  飞进来公司培训一天。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 已经提供“广州蓝鹏”和“爱而福德”资料给联通。 |
| 4 | 智慧农场APP | 优化四个场景动画。  六月份启动项目，目前优化人物IP场景动画。 |
| 5 | 晨风农业大数据交互系统 | 交付了余显峰《晨风大数据平台技术能力》。（见附件） |
| 6 | 公众号 | “气候箱”UI设计完成。后期要走立项。（需先审核一下） |
| 7 | IDC机房光纤 | 已经联系了电信、联通、移动做竞价。  就短期来讲移动方案比较符合我们目前需要。（20M对等带宽，5个固定IP，一个月1k）  混搭着我们已有的电信不对等带宽一起使用。 |
| 8 | 小程序切换文宣 | 临时文案被帅宏叫停了，下周才出文案。 |
| 9 | 硬件清单 | 已经拿到鄢行湖的硬件产品清单。 |
| 10 | 整理公司产品知识产权 | 接触了深圳智趣知识产权代理事务所的吴强沟通产品知识产权布局，约了下次到钟村实地沟通后给合作方案。 |
| 11 | 农业控制系统 | 小占已经完成工作交付给小强了。 |

备注：目前B2B符合内审的条件为以下三点。

1、无重大产品缺陷。

2、遗留Bug不超过15个，且无高、紧急优先的bug。

3、API流程走通，且数据保持准确。