日期：2019年4月25日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 目前在集中联调测试。预期内审发起时间为本周内。（前提是测试的总结报告通过）。 |
| 2 | B2C商城 | APP Store进入第三次审核阶段。（飞进在走申述流程）  周五飞进来培训一天 |
| 3 | 智能门锁项目 | 已经提供“广州蓝鹏”和“爱而福德”资料给联通 |
| 4 | 智慧农场APP | 优化四个场景动画。  六月份启动项目，目前优化人物IP场景动画。 |
| 5 | 晨风农业大数据交互系统 | 已经提交了“广州晨风”和“广州小海电子产品有限公司”给联通，他们上会时间为4月26日。 |
| 6 | 公众号 | 构思设计“养鹅”和“气候箱”的UI。 |
| 7 | IDC机房光纤 | 已经联系了电信、联通、移动做竞价。  就短期来讲移动方案比较符合我们目前需要。（20M对等带宽，5个固定IP，一个月1k）  混搭着我们已有的电信不对等带宽一起使用。 |
| 8 | 小程序切换文宣 | 晨小鲜APP的商品已经全部灌输完毕，可以截屏做文宣的材料了。 |
| 9 | 硬件清单 | 已经拿到鄢行湖的硬件产品清单。 |
| 10 | 整理公司产品知识产权 | 对公司现有产品做盘点。 |
| 11 | 农业控制系统 | 小强一个紧急需求要修改页面控制，已经沟通小占，周五出活儿。 |

备注：目前B2B符合内审的条件为以下三点。

1、无重大产品缺陷。

2、遗留Bug不超过15个，且无高、紧急优先的bug。

3、API流程走通，且数据保持准确。