日期：2019年4月16日

产品日报

| 编号 | 内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B2B商城 | 影响测试进度的是报表管理和结算管理两个模块，目前处于开发调试未提交测试：明天报表管理提测、后天结算管理提测。 |
| 2 | B2C商城 | 飞进在同步修改《问题跟踪表》里的问题，4月19日完成里面的内容。 |
| 3 | 智能门锁项目 | 目前等待公司进一步通知。 |
| 4 | 智慧农场APP | 做了四个场景动画，需确认。  六月份启动项目，目前优化人物IP场景动画。 |
| 5 | 温室监测仪 | 小占已经提测了。 |
| 6 | 公众号 | 用广东晨风申请一个“晨风平台”的一个集合公众号用来以后做整个晨风产品的输出。 |
| 7 | IDC机房光纤 | 已经联系了电信、联通、移动做竞价。 |
| 8 | 小程序切换文宣 | 预计这周出初稿给公司审核。（具体小渔负责） |
| 9 | B2C上线安排 | 详情安排见附件。 |
| 10 | 硬件清单 | 等硬件清单拿到手（鄢行湖承诺这周出具），准备可以做知识产权方案。 |